# Пояснительная записка

к отчету финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «РЭУ № 7»  Фрунзенского  района

за 2007 год

Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационный участок № 7»  создано в процессе преобразования МУП «РЭУ -7» г.Ярославля в ОАО «РЭУ № 7» в соответствии с постановлением мэра  г. Ярославля №  1686 от 31.05.2007г.

### Почтовый адрес: 150035  г. Ярославль  ул. Суздальская д.190

ОАО «РЭУ № 7» осуществляет техническую эксплуатацию и ремонт муниципального жилого фонда и нежилых помещений, инженерных систем  и оборудования  внутри зданий, обеспечивает  сохранность жилого фонда, контроль за соблюдением гражданами правил  содержания и  пользования жилыми помещениями и придомовыми территориями, в соответствии с  требованиями  жилищного кодекса РФ.

ОАО «РЭУ № 7»  имеет лицензию на осуществление строительной деятельности.

В состав обслуживаемого  жилого фонда входят 147 жилых домов общей  площадью 412 039 кв.м.

ОАО «РЭУ № 7»  занимается обслуживанием арендаторов,  общая

нежилая площадь которых, составляет 9 379  кв.м.

На предприятии  ведется раздельный учет расходов по жилым домам на основании  Приказа Департамента городского хозяйства № 40 от 20.05.2005г.

ОАО «РЭУ № 7»   ведет бухгалтерский учет согласно учетной политики для целей бухгалтерского учета,  утвержденной  приказом директора  № 540 от 29.12.06г.,  учетной политики для целей налогообложения приказ № 541 от 29.12.06г. С 1 января 2003 года учет ведется с учетом ПБУ  18/02. Согласно учетной политики доход признается полученным в момент начисления. Амортизация начисляется линейным способом.  Создается резерв на оплату отпусков. На предприятии ведется налоговый учет, регистры формируются на основании данных бухгалтерского учета и дополнительных расчетов и корректировок.

В 2007 году базовая прибыль на одну акцию составила 176,2 руб.

ОАО «РЭУ № 7» за 2007 год  было получено всего доходов:

24 937 тыс. руб.

тыс. руб. без НДС

|  | 2007 | 2006 | «+», «-« |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 24 937 | 23 990 | + 947 |
| Содержание, обслуживание и текущий ремонт жилого фонда | 22 947 | 22 290 | + 657 |
| Содержание и обслуживание ТСЖ | - | 290 | - 290 |
| Платные услуги | 80 | 76 | + 4 |
| Аренда автомашины | 281 | 321 | - 40 |
| Доход от содержания нежилых помещений | 555 | 293 | + 262 |
| Доход от содержания линейного участка | 42 | 36 | + 6 |
| Содержание лифтов ЖФ | 392 | 527 | - 135 |
| Прочие доходы | 12 | 62 | - 50 |
| Капитальный ремонт | 628 | 95 | + 533 |

В 2007г. получено доходов от основной деятельности предприятия на сумму 24 937 тыс. руб., что выше по сравнению с 2006 г. на 947 тыс. руб., увеличение произошло за счет выполнения работ по капитальному ремонту жилфонда и  увеличения тарифа на обслуживание жилого фонда.

В 2007 году были выполнены следующие виды наиболее крупных работ по  капитальному  ремонту (с НДС):

1. ул. Ньютона д.53 ремонт подъезда № 3,4  на сумму 222,5 тыс. руб.

2. ул. Калинина д.27 ремонт подъезда на сумму 218,2 тыс. руб.

3. ул. Пригородная д.9 подъезд № 1,2,3 на сумму 85,4 тыс. руб.

Всего по капитальному ремонту было выполнено 7 объектов.

Анализ выполнения сметы расходов по содержанию и ремонту жилого фонда.

### тыс. руб.

|  | ### Отчетный 2007 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### План | ### Факт | ### Откло- ### Нение |
| ### 1.Содержание домового хозяйства | ### 2129,2 | ### 1881,6 | ### - 247,6 |
| ### 2. Содержание мест общего пользования | ### 2111,7 | ### 1221,9 | ### - 889,8 |
| ### 3.Расходы по обслуживанию мусоропровода | ### 1236,1 | ### 1626,4 | ### + 390,3 |
| ### 4. Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт общих коммуникаций | ### 7626,9 | ### 6125,5 | ### - 1501,4 |
| ### в том числе : |  |  |  |
| 4.1 техническое обслуживание и непредвиденный ремонт инженерного оборудования | ### 5010,4 | ### 4217,0 | ### - 793,4 |
| 4.2. техническое обслуживание и непредвиденный ремонт конструктивных элементов зданий | ### 2616,5 | ### 1908,5 | ### - 708,0 |
| 5. Текущий ремонт | ### 5428,2 | ### 5326,2 | ### - 102,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| 5.1. текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования | ### 1898,0 | ### 1545,7 | ### - 352,3 |
| ### 5.2. текущий ремонт конструктивных элементов зданий | ### 3458,3 | ### 3457,8 | ### - 0,5 |
| ### 5.3. транспортные расходы | ### 71,9 | ### 322,7 | ### - 250,8 |
| ### 6. Содержание аварийной службы | ### 1048,1 | ### 1836,6 | ### + 788,5 |
| ### 7.Транспортные расходы, амортизация | ### 195,3 | ### 480,3 | ### + 285,0 |
| ### 8.Общеэксплуатационные расходы | 3200,8 | ### 4195,2 | ### + 994,4 |
| ### 9. Налоги, сборы, др. платежи | 43,4 | ### 42,1 | ### - 1,3 |
| ### 10. Себестоимость содержания и ремонта | ### 23019,7 | ### 22735,8 | ### - 283,9 |
| ### 11.Прибыль | ### 778,7 | ### 418,3 | ### - 360,4 |
| ### 12.Рентабельность | ### 3,4% | ### 1,8% |  |

Вместо запланированной прибыли в сумме 778,7 тыс. руб. получена прибыль в сумме 418,3 тыс. руб.

Рентабельность составила 1,8%   при плановой 3,4%.

За прошедший год было снято с выполненных объемов 644,4 тыс. руб., в том числе за недопоставку услуг – 517,1 тыс. руб., за качество услуг – 127,3 тыс. руб. Основная причина -  неукомплектованность   кадрами по уборке лестничных клеток, т.к. по этой категории работников  более низкий уровень заработной платы.

Распределение полученной прибыли по видам деятельности

тыс. руб.

|  | Доходы | Расходы | Прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилого фонда | 22 947 | 22 307 | + 640 |
| Доходы от содержания лифтов ЖФ | 392 | 291 | + 101 |
| Платные услуги | 80 | 44 | + 36 |
| Содержание нежилых помещений | 555 | 440 | + 115 |
| Аренда автомашины | 281 | 221 | + 60 |
| Капитальный ремонт | 628 | 624 | + 4 |
| Доход от содержания линейного участка | 42 | 39 | + 3 |
| Прочие | 12 | 5 | + 7 |
| ИТОГО: | 24 937 | 23 971 | + 966 |

Дебиторская задолженность на 1 января 2008. составила  3 372 тыс. руб., в том числе задолженность  МУ ДЕЗ Фрунзенского района  2 868 тыс. руб., МУП «Ярославльлифт»   147 тыс. руб.

Кредиторская задолженность  на 1 января 2008 года составила  4 128 тыс. руб., в том числе  задолженность перед МУП «Яргорэнергосбыт» 301 тыс. руб. в бюджет 504 тыс. руб., внебюджетные фонды 248 тыс. руб.

Сумма чистых активов на 1.01.08 составила  7 013 тыс. руб., что несколько выше по сравнению с 2006г.

###### Анализ средств, направленных на оплату

труда характеризуется таблицей

| ##### Категории | ##### Фонд оплаты труда ##### тыс. руб. | Средняя численность чел. | Среднемесячная з/плата руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.АУП | 2492,6 | 19 | 10932,4 |
| 2.Рабочие текущего ремонта | 5080,9 | 53 | 7988,9 |
| 3.Обслуживающий персонал | 2925,1 | 68,5 | 3558,5 |
| 4. Вспомогательный персонал | 842,8 | 8 | 8779,1 |
| ИТОГО: | 11341,4 | 148,5 | 6364,4 |

Рост среднемесячной заработной платы за 2007 год в целом по РЭУ составил 11,9 %. Среднемесячный размер текущей премии составил 28,7 %.

Оплата труда в РЭУ осуществляется на основания положения по оплате труда. С 01 января 2007 года было произведено увеличение  должностных окладов и ставок на 10% всему персоналу.

Для стимулирования  работы бригад, обслуживающих  инженерное оборудование и осуществляющих ремонт конструктивных элементов зданий в РЭУ используется коэффициент трудового участия для каждого работника. Определяется плановый фонд заработной платы, согласно обслуживаемой площади  и рассчитывается по каждой бригаде отдельно коэффициент приработка. Это позволяет более качественно и оперативно решать поставленные задачи.

Анализ показателей по

труду и заработной плате

Наличие работников среднесписочного состава за 2007год

| #### Категории работающих | Численность по штатному расписанию | #### По отчету за 2007 год | По отчету за 2006 год |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. АУП | 19 | 19 | 17 |
| #### 2. Рабочие текущего ремонта | 69 | 53 | 60,5 |
| #### 3. Обслуживающий персонал | 119,5 | 68,5 | 82,5 |
| #### 4.Вспомогательный персонал | 8 | 8 | 7 |
| #### Всего | 215,5 | 148,5 | 167 |

На основании данных учета среднесписочной численности работников ОАО «РЭУ №7» среднесписочная численность  составила за 2007 год – 148,5 человек, что меньше плановой на 67 чел.

Из выше приведенной таблицы видно, что укомплектованность кадрами по всему РЭУ составляет 68,9%, численность за 2007 год  по сравнению с 2006 годом сократилась на 18,5 человек.

Учет жалоб и заявлений ведется в регистрационном журнале, заполняется в день их  поступления. Ответы на жалобы даются в установленные законодательством  сроки.

Директор                                                                          Л.И.Прохорова

Главный бухгалтер                                                          В.П.Бедностина